|  |
| --- |
|  |
| **REPUBLIKA HRVATSKA**  **VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA**  **OPĆINA BABINA GREDA**  **OPĆINSKO VIJEĆE** |

KLASA: 363-01/23-01/38

URBROJ: 2196-7-01-23-1

Babina Greda, 31. ožujka 2023.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 18. Statuta Općine Babina Greda (“Sl. Vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 11/09, 04/13, 03/14, 01/18, 13/18, 27/18-pročišćeni tekst, 21A/19, 03/20 i 04/21), članka 45. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Babina Greda, (“Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 11/09, 01/18 i 04/21) Općinsko vijeće Općine Babina Greda na 17. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2023. godine, donosi

**ODLUKU**

**O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU**

**Članak 1.**

Donosi se Odluka o prihvaćanju realizacije Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Babina Greda za 2022. godinu, kako slijedi:

1. **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Građenje komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javne zelene površine i građevine i uređaji javne namjene u 2022. godini:**

**1. Nerazvrstane ceste:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED.**  **BROJ** | **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **IZVOR**  **FINANCIRANJA** | **Planirano (kn)** | **Ostvareno (kn)** | **Realizacija (%)** |
| **1.** | Cesta do zone | 1.1. Opći prihodi i primici  4.1. Pomoći | 4.219.770,51 kuna | 4.012.217,22  kuna | 95.08 % |
|  |  | **UKUPNO** | **4.219.770,51 kuna** | **4.012.217,22 kuna** | **95.08 %** |

**2. Javne zelene površine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED.**  **BROJ** | **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **IZVOR**  **FINANCIRANJA** | **Planirano (kn)** | **Ostvareno (kn)** | **Realizacija (%)** |
| **1.** | Nogostupi | 1.1. Opći prihodi i primici | 19.000,00 kuna | 26.500,00 kuna | 139.47 % |
|  |  | **UKUPNO** | **19.000,00 kuna** | **26.500,00 kuna** | **139.47 %** |

**3. Građevine i uređaji javne namjene**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED.**  **BROJ** | **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **IZVOR**  **FINANCIRANJA** | **Planirano (kn)** | **Ostvareno (kn)** | **Realizacija (%)** |
| **1.** | Izgradnja pomoćne zgrade | 4.1. Pomoći | 50.000,00  kuna | 39.616,90 kuna | 79.23 % |
| **2.** | Izgradnja školske sportske dvorane | 7.1. Namjenski primici od zaduživanja | 1.500.000,00 kuna | 1.500.000,00 kuna | 100 % |
| **3.** | Rekonstrukcija / dogradnja doma kulture Franjo Delić | 4.1. Pomoći  7.1. Namjenski primici od zaduživanja | 1.062.750,00 kuna | 963.159,99 kuna | 90.62 % |
| **4.** | Izgradnja dječjih igrališta | 4.1. Pomoći | 472.000,00 kuna | 477.705,52 kuna | 101.20 % |
|  |  | **UKUPNO** | **3.084.750,00 kuna** | **2.980.482,41 kuna** | **96.62 %** |

# REKAPITULACIJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Nerazvrstane ceste** | | **4.012.217,22** |  |
| **2. Javne zelene površine**  **3. Građevine i uređaji javne namjene** | | **26.500,00**  **2.980.482,41** |  |
|  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO** |  | **7.019.199,63**  **kuna ili 931.607,89 eura** | | |

1. **UPRAVLJANJE GRAĐEVINAMA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM - RECIKLŽANO DVORIŠTE**

**3. Građevine i uređaji javne namjene**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED.**  **BROJ** | **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **IZVOR**  **FINANCIRANJA** | **Planirano (kn)** | **Ostvareno (kn)** | **Realizacija (%)** |
| **1.** | Reciklažno dvorište | 4.1. Pomoći | 190.000,00  kuna | 167.320,50 kuna | 88.06 % |
|  |  | **UKUPNO** | **190.000,00 kuna** | **167.320,50 kuna** | **88.06 %** |

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za građenje komunalne infrastrukture, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu u 2021. godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 1.1. Opći prihodi i primici  2. 4.1. Pomoći  3. 7.1. Namjenski primici od zaduživanja | 294.125,00 kn  4.444.664,64 kn  2.280.409,99 kn |  |
| SVEUKUPNO | 7.019.199,63 kuna  ili 931.607,89 eura | | |

SVEUKUPNO GRAĐENJE I UPRAVLJANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM U 2022. GODINI

1. Građenje komunalne infrastrukture u 2022. godini……………….....7.019.199,63 kuna
2. Upravljanje građevinama za gospodarenje

komunalnim otpadom – reciklažno dvorište…………………………….167.320,50 kuna

SVEUKUPNO…………………………………………………………………….7.186.520,13 kuna

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa za 2022. godinu iznose: 7.186.520,13 kuna ili 953.815,13 eura što je 96.22 % od ukupno planiranih sredstava.

**Zaključno:** sve stavke su unutar planiranog te nema previše odstupanja, osim u točki 2. pod rednim brojem 1. „Nogostupi“ došlo je do odstupanja iz razloga što je pod istom stavkom proknjižena izrada geodetske podloge za izgradnju ceste s pješačkom stazom u ulici Matije Bačić.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se u Službenom vjesniku Vukovarsko – srijemske županije.

**PREDSJEDNIK**

**OPĆINSKOG VIJEĆA:**

**Tomo Đaković**