|  |
| --- |
|  |
| **REPUBLIKA HRVATSKA**  **VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA**  **OPĆINA BABINA GREDA**  **OPĆINSKO VIJEĆE** |

KLASA: 363-01/23-01/37

URBROJ: 2196-7-01-23-1

Babina Greda, 31. ožujka 2023.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20), članka 18. Statuta Općine Babina Greda (“Sl. Vjesnik Vukovarsko -srijemske županije“ br. 11/09, 04/13, 03/14, 01/18, 13/18, 27/18-pročišćeni tekst, 21A/19 , 03/20 i 04/21), članka 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (“Sl. Vjesnik Vukovarsko – srijemska županija” br. 11/09, 01/18 i 04/21) Općinsko vijeće Općine Babina Greda na 17. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2023. godine donosi

**ODLUKU O REALIZACIJI**

**Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu**

I.

Donosi se Odluka o prihvaćanju realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, kako slijedi:

Procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima i opseg radova po komunalnim djelatnostima:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni**  **Broj** | **Održavanje komunalne infrastrukture** | **Izvor financiranja** | **Planirano**  **(kn)** | **Ostvareno**  **(kn)** | **Realizacija**  **(%)** |
| 1. | **Održavanje nerazvrstanih cesta**  1.1. Nasipanje i održavanje poljskih puteva  1.2. Postavljanje ležećih policajaca  1.3. Sanacija pukotina na nerazvrstanim cestama | 4.1. Pomoći | **1.100.000,00**  996.750,00  103.250,00  130.000,00 | **1.061.709,21**  905.746,71  103.250,00  52.712,50 | **96,52%**  90,87%  100%  40,55% |
| 2. | **Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**  2.1. Uređenje kolnih prilaza, odvodnih kanala | 6.1. Prihodi od nef. imovine i nadok. štete s osnova | **225.537,00**  225.537,00 | **197.167,06**  197.167,06 | **87,42%**  87,42% |
| 3. | **Održavanje javnih zelenih površina**  3.1. Košnja zelenih površina  3.2. Sadnja i održavanje sezonskog cvijeća  3.3. Sanacija divljih odlagališta  3.4. Deratizacija i dezinsekcija | 4.1. Pomoći  6.1. Prihodi od nef. imovine i nadok. štete s osnova | **557.911,00**  50.000,00  10.911,00  370.000,00  107.000,00 | **572.057,26**  44.850,00  10.911,00  428.857,51  87.438,75 | **97,16%**  89,70%  100%  115,91%  81,72% |
| 4. | **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene**  4.1. Održavanje sportskog objekta – stadion Franjo Mišković - Cego  4.2. Održavanje zgrade javne namjene – čitaonica Kladavac  4.3. Održavanje videonadzora | 4.1. Pomoći  6.1. Prihodi od nef. imovine i nadok. štete s osnova | **524.640,00**  482.000,00  20.000,00  22.640,00 | **577.996,91**  536.001,26  18.366,90  23.628,75 | **110,17%**  111,20%  91,84%  104,37% |
| 5. | **Održavanje čistoće javnih površina**  5.1. Iznošenje i odvoz smeća  5.2. Čišćenje i održavanje | 6.1. Prihodi od nef. imovine i nadok. štete s osnova | **47.000,00**  27.000,00  20.000,00 | **50.613,06**  30.613,06  20.000,00 | **107,69%**  113,38%  100% |
| 6. | **Održavanje javne rasvjete**  6.1. Električna energija  6.2. Održavanje rasvjetnih tijela | 4.1. Pomoći | **260.000,00**  210.000,00  50.000,00 | **235.250,70**  202.100,70  33.150,00 | **90,48%**  96,24%  66,30% |
| 7. | **Održavanje groblja** | 4.1. Pomoći | **22.000,00** | **22.006,10** | **100,02%** |
| 8. | **Usluge čišćenja snijega** |  | **00,00** | **00,00** |  |
|  | **S V E U K U P N O** |  | **2.717.088,00 kuna ili 360.619,55 eura** | **2.716.800,30**  **kuna ili 360.581,37 eura** | **80,12%** |

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa za 2022. godinu iznose: 2.716.800,30 kuna ili 360.581,37 eura što je 80,12 % od ukupno planiranih sredstava.

**Zaključno:** sve stavke su unutar planiranog te nema previše odstupanja, osim u točki 3. pod rednim brojem 3.3. „Sanacija divljih odlagališta“ gdje je zbog nepristupačnog terena kada se izrađivao plan sanacije nije se mogla utvrditi točna količina otpada, i zbog toga morao se raditi i aneks ugovora o izvođenju radova.

Pod točkom 4., rednim brojem 4.1. „Održavanje sportskog objekta – stadion Franjo Mišković – Cego“ također zbog dodatnih radova a da se zaokruži jedna cjelina došlo je do prekoračenja realizacije. Što se tiče usluga čišćenja snijega za istim nije bilo potrebe jer ga nije ni bilo, stoga je iznos realizacije nula.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se u Službenom vjesniku Vukovarsko – srijemske županije.

Predsjednik

Općinskog vijeća:

Tomo Đaković