Na temelju članka 86., 87., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 59. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 67/23) te članka 18. Statuta Općine Babina Greda (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/09, 04/13, 03/14, 01/18, 13/18, 03/20, 04/21, 16/23 i 18/23) Općinsko vijeće Općine Babina Greda na svojoj 25. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2023. godine donosi:

ODLUKU

O IZRADI VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE BABINA GREDA

(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 7/04, 13/08, 23/10, 20/1, 09/16 i 04/23)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Babina Greda (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu, obuhvat VI. Izmjena i dopuna prostornog plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu VI. Izmjena i dopuna prostornog plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji će sudjelovati u izradi VI. Izmjena i dopuna prostornog plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja VI. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),

- Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 07/02, 08/07, 09/07 – ispravak, 09/11, 19/14, 14/20 i 22/21),

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 – ispravak i 09/11),

- Posebni zakoni i propisi.

RAZLOZI DONOŠENJA VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

Članak 4.

Osnovu za pokretanje Izmjena i dopuna Plana čini korekcija grafičkog dijela Plana, odnosno kartografskih prikaza 1. Korištenje i namjena površina i 2.1. Promet u mjerilu 1:25000 te 4.1. Građevinska područja naselja u mjerilu 1:5000 u dijelu prikazane prometne mreže u smislu ukidanja planirane nerazvrstane ceste kojom je predviđeno povezivanje ulica Josipa Blažekovića i Sajmište, a koja prolazi kroz k.č.br. 614 k.o. Babina Greda.

OBUHVAT VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

Članak 5.

Prostorni obuhvat Plana je u granicama važećeg Prostornog plana uređenja Općine Babina Greda, odnosno definiran je administrativnim granicama područja Općine Babina Greda.

OCJENA STANJA U OBUHVATU VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

Članak 6.

Ocjenjuje se da kroz važeći Plan nije moguće optimalno korištenje postojećeg potencijala prostora na k.č.br. 614 k.o. Babina Greda, te je Plan potrebno revidirati. Planirana prometnica koja prolazi kroz navedenu česticu nije nužna za normalno funkcioniranje tog dijela naselja, te predstavlja prepreku u realizaciji planiranih objekata na toj čestici.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 7.

Zbog dinamičkih promjena i olakšavanja realizacije investicija, cilj je jasno definiranje prostorno planskih uvjeta za realizaciju novih zahvata u prostoru, a sve u skladu sa razlozima izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Babina Greda.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA  I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

Članak 8.

U izradi i donošenju Plana koristiti će se uvjeti, smjernice, podaci i sva raspoloživa dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, kao i ostala dokumentacija koja bude pribavljena u toku izrade i donošenja Plana.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTRONOG PLANA UREĐENJA

Članak 10.

Popis javnopravnih tijela određen posebnim propisima koja daju zahtjeve (podatke, planske smjernice) za izradu Plana iz područja svog djelovanja te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi predmetnog Plana:

- Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci,

- URED DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI, Služba za gospodarstvo, Odsjek za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, Županijska 11, 32000 Vukovar,

- MUP PU Vukovarsko-srijemska, Policijska uprava Vinkovci,

- MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Sektor unutarnje plovidbe, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,

- AGENCIJA ZA PLOVNE PUTEVE, Parobrodarska 5, 32000 Vukovar,

- Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru, Županijska 5, 32000 Vukovar,

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb,

- HEP-OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Prijenosno područje Osijek, Vukovarska cesta 217, 31000 Osijek,

- HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., Elektra Vinkovci, Kralja Zvonimira 96, 32100 Vinkovci,

- Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, Splavarska 2a, 31000 Osijek,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Vodnogospodarska ispostava „Biđ-Bosut“ Vinkovci, Josipa Kozarca 28, 32 100 Vinkovci,

- HRVATSKE VODE ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 1, 10000 Zagreb,

- Hrvatske ceste d.o.o., Odjel projektiranja i razvoja; Vončinina 3;10 000 Zagreb,

- Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije, Glagoljaška 4, 32100 Vinkovci,

- Hrvatske šume, Uprava za šume, Šumarija Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 20, 32100 Vinkovci,

- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

- HAKOM, Roberta Franheša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

- Plinara istočne Slavonije d.o.o., Ohridska 17, 32100 Vinkovci,

- PLINACRO d.o.o., Zagreb Savska cesta 88a, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Vukovar, L. Ružičke 1, 32000 Vukovar,

- Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Dragutina Žanića-Karle 47a, 32100 Vinkovci.

Prema čl. 88. Zakona o prostornom uređenju o izradi VI. izmjena i dopuna PPUO Babina Greda pisanim putem obavijestit će se susjedne jedinice lokalne samouprave:

- OPĆINA CERNA

- OPĆINA GUNDINCI

- OPĆINA SIKIREVCI

- OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC

- OPĆINA ŠTITAR

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 15 dana dostave svoje zahtjeve za izradu Plana.

Ukoliko navedena tijela i pravne osobe ne dostave svoje zahtjeve u navedenom roku smatrat će se da ih nemaju.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

Članak 11.

Rok za izradu Plana po fazama:

- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana: 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva

- Izrada Nacrta prijedloga plana: 10 dana od dana zaprimanja prethodnih zahtjeva

- Izrada Prijedloga plana za javnu raspravu: 10 dana od utvrđivanja Nacrta prijedloga plana

- Javni uvid: 8 dana

- Rok za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi - do završetka javnog uvida

- Izvješće o javnoj raspravi 10 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi te izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana 10 dana po dostavi Nacrta konačnog prijedloga Plana

- Donošenje Plana – ovisi o sjednici Općinskog vijeća, nakon zaprimanja Mišljenja Zavoda.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

Članak 12.

Izrada Plana financirat će se sukladno članku 63. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka će se objaviti u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.

Ova Odluka će se dostaviti javnopravnim tijelima i osobama određenim posebnim propisom, odnosno određenih u članku 10. ove Odluke.

Odluka o izradi plana dostavlja se Zavodu.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 350-02/23-01/35

URBROJ: 2196-7-01-23-1

Babina Greda, 22. prosinca 2023. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKO VIJEĆA:

Tomo Đaković