|  |
| --- |
| +\*xfs\*pvs\*Akl\*cvA\*xBj\*qEC\*oCa\*qdA\*uEw\*nqE\*pBk\*-+\*yqw\*Djv\*zbd\*mya\*ugc\*dzi\*lro\*zil\*EzD\*uyb\*zew\*-+\*eDs\*lyd\*lyd\*lyd\*lyd\*jjj\*awz\*bBr\*jAo\*vju\*zfE\*-+\*ftw\*nBn\*gws\*suD\*hwi\*wub\*Brg\*kse\*aBo\*xwv\*onA\*-+\*ftA\*jkr\*xEk\*ojD\*xxx\*qyk\*wst\*yFa\*myD\*trn\*uws\*-+\*xjq\*bEa\*rva\*tjv\*jcC\*bgb\*nEj\*cxz\*clw\*aCb\*uzq\*- |

 

 **R E P U B L I K A H R V A T S K A**

 **VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA**

 **OPĆINA BABINA GREDA**

 **OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 363-01/24-01/38

URBROJ: 2196-7-01-24-1

Babina Greda, 27. ožujka 2024.

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20), članka 18. Statuta Općine Babina Greda (“Sl. Vjesnik Vukovarsko – srijemske županije“ br. 11/09, 04/13, 03/14, 01/18, 13/18, 03/20, 04/21, 16/23 i 18/23), Općinsko vijeće Općine Babina Greda na 27. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2024. godine, d o n o s i

**ODLUKU O REALIZACIJI**

**Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu**

**Članak 1.**

Donosi se Odluka o prihvaćanju realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, kako slijedi:

Procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima i opseg radova po komunalnim djelatnostima:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni****Broj** | **Održavanje komunalne infrastrukture** | **Izvor financiranja** | **Planirano****(eura)** | **Ostvareno****(eura)** | **Realizacija****(%)** |
| 1. | **Održavanje nerazvrstanih cesta**1.1. Sanacija pukotina na nerazvrstanim cestama | 4.1. Pomoći | **11.000,00**11.000,00 | **35.521,93**35.521,93 | **322,93 %**322,93 % |
| 2. | **Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**2.1. Uređenje kolnih prilaza, odvodnih kanala | 6.1. Komunal-na naknada | **56.146,00**56.146,00 | **39.386,25**39.386,25 | **70,15 %**70,15 % |
| 3. | **Održavanje javnih zelenih površina**3.1. Košnja zelenih površina3.2. Sadnja i održavanje sezonskog cvijeća3.3. Deratizacija i dezinsekcija | 4.1. Pomoći6.1.Komunalna naknada | **27.202,00**9.100,001.500,0016.602,00 | **34.839,00**11.117,251.500,0022.221,75 | **128,08 %**122,17 %100 %133,85 % |
| 4. | **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene**4.1. Održavanje videonadzora4.2. Plin | 1.1. Opći prihodi i primici6.1. Komunaln-a naknada | **5.900,00**900,005.000,00 | **5.608,85**1.005,164.603,69 | **95,07 %**111,68 %92,07 % |
| 5. | **Održavanje čistoće javnih površina**5.1. Iznošenje i odvoz smeća5.2. Čišćenje i održavanje | 4.1. Pomoći6.1.Komunaln-a naknada | **17.254,00**5.400,0011.854,00 | **51.023,89**26.362,5024.661,39 | **295,72 %**527,25 %208,04 % |
| 6. | **Održavanje javne rasvjete**6.1. Električna energija6.2. Održavanje rasvjetnih tijela | 4.1. Pomoći | **50.941,46**28.941,4622.000,00 | **45.902,31**23.795,0822.107,23 | **90,11 %**82,22 %100,49 % |
| 7. | **Usluge nasipanja i održavanja poljskih puteva** | 4.1. Pomoći | 180.000,00 | 142.950,54 | **79,42 %** |
| 8. | **Održavanje groblja** | 6.1. Komunaln-a naknada | 2.000,00 | 2.000,00 | **100 %** |
| 9. | **S V E U K U P N O** | **350.443,46** | **357.232,77** | **101,94 %** |

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa za 2023. godinu iznose: 357.232,77 eura što je 101, 94 % od ukupno planiranih sredstava, što je dobar pokazatelj da su radovi, robe i usluge dobro planirani u navedenoj proračunskoj godini.

**Članak 2.**

Sredstva potrebna za ostvarivanje radova i usluga za potrebe održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini, izvršena su u članku 1. stavku 1. ovog programa kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR FINANCIRANJA** | **Planirano** | **Ostvareno** | **Realizacija %** |
| **Pomoći** | **256.441,46 eura** | **263.354,53 eura** | **102,70 %** |
| **Opći prihodi i primici** | **5.000,00 eura** | **4.603,69 eura** | **92,07 %** |
| **Komunalna naknada** | **89.002,00 eura** | **89.274,55 eura** | **100,31 %** |
| **SVEUKUPNO** | **350.443,46 eura** | **357.232,77 eura** | **101,94 %** |

**Zaključno:** skoro pa sve stavke su unutar planiranog te nema previše odstupanja, osim u točkama kako slijedi:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta - 1.1. Sanacija pukotina na nerazvrstanim cestama: do odstupanja je došlo prilikom završetka radova na dvorani te prilikom projektiranja iste nisu bili predviđeno asfaltiranje ceste pokraj dvorane, kao i sređivanje parking mjesta pokraj iste.
2. Održavanje javnih zelenih površina – 3.1. košnja zelenih površina ovdje je došlo do prekoračenja osiguranih sredstava zbog učestale košnje tijekom cijele 2023. godine i kišne godine ali i sređivanja javnih zelenih površina nakon olujnog nevremena u srpnju iste godine.

3.3. deratizacija i dezinsekcija – odrađena je još jedna deratizacija i dezinsekcija na kraju godine koja nije bila planirana, i iz toga razloga je došlo do prekoračenja planiranih sredstava.

1. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene - 4.1. Održavanje videonadzora ovdje je došlo do povećanja cijene opreme stoga je došlo do prekoračenja planiranih sredstava.
2. Održavanje čistoće javnih površina - 5.1. Iznošenje i odvoz smeća i 5.2. Čišćenje i održavanje kod ovih stavki je došlo do najvećeg povećavanja sredstava ali i do najvećeg prekoračenja financijskih planiranih sredstava iz razloga što je Općina Babina Greda sporazumno raskinula koncesiju sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Babina Greda, te u vremenu dok je novi isporučitelj usluge se organizirao na terenu i dok su riješeni i sklopljeni ugovori, općina je financirala odvoz komunalnog otpada svim mještanima u vremenu od rujna do prosinca 2023. godine, kao i sanaciju cijelog otpada na reciklažnom dvorištu. Što se tiče prekoračenja na stavkama čišćenje i održavanje također uzrok istoga je olujno nevrijeme nakon kojega i danas još nije sva šteta sanirana.

**Članak 3.**

Ovaj Program stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.

 Predsjednik

 Općinskog vijeća:

 Tomo Đaković