|  |
| --- |
|  |
| **REPUBLIKA HRVATSKA**  **VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA**  **OPĆINA BABINA GREDA**  **OPĆINSKO VIJEĆE** |

KLASA: 363-01/22-01/47

URBROJ: 2196-7-01-22-1

Babina Greda, 01. travnja 2022. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 18. Statuta Općine Babina Greda (“Sl. Vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 11/09, 04/13, 03/14, 01/18, 13/18, 27/18-pročišćeni tekst, 21A/19, 03/20 i 04/21), članka 45. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Babina Greda, (“Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 11/09, 01/18 i 04/21) Općinsko vijeće Općine Babina Greda na 09. sjednici održanoj dana 01. travnja 2022.g., donosi

**ODLUKU**

**O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU**

**Članak 1.**

Donosi se Odluka o prihvaćanju realizacije Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Babina Greda za 2021. godinu, kako slijedi:

1. **OPĆENITO**

**Građenje komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javnu rasvjetu i groblja u 2021. godini:**

**1. Nerazvrstane ceste:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED.**  **BROJ** | **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **IZVOR**  **FINANCIRANJA** | **Planirano (kn)** | **Ostvareno (kn)** | **Realizacija (%)** |
| **1.** | Rekonstrukcija ceste do reciklažnog dvorišta | - 4.1. Pomoći | 950.000,00 kuna | 961.768,54  kuna | 101,24 % |
| **2.** | Rekonstrukcija ceste do zone | - 7.1. namjenski primici od zaduživanja | 63.000,00 kuna | 62.765,00  kuna | 99,63 % |
|  |  | **UKUPNO** | **1.013.000,00 kuna** | **1.024,533,54 kuna** | **101,40 %** |

**2. Građevine i uređaji javne namjene**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED.**  **BROJ** | **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **IZVOR**  **FINANCIRANJA** | **Planirano (kn)** | **Ostvareno (kn)** | **Realizacija (%)** |
| **1.** | Izgradnja pomoćne zgrade | - 4.1. Pomoći | 330.000,00 kuna | 323.331,88 kuna | 97,98 % |
| **2.** | Izgradnja školske športske dvorane | - 4.1. Pomoći | 372.000,00 kuna | 300.000,00 kuna | 80,65 % |
| **3.** | Dječji vrtić | - 4.1. Pomoći | 530.000,00 kuna | 529.153,63 kuna | 99,84 % |
| **4.** | Ograda na nogometnom igralištu | - 4.1. Pomoći | 190.000,00 kuna | 184.050,63 kuna | 96.87 % |
|  |  | **UKUPNO** | **1.422.000,00 kuna** | **1.336.536,14 kuna** | **93,99 %** |

**3. Javna rasvjeta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED.**  **BROJ** | **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **IZVOR**  **FINANCIRANJA** | **Planirano (kn)** | **Ostvareno (kn)** | **Realizacija (%)** |
| **1.** | Rekonstrukcija niskonaponske mreže LED rasvjeta III. faza | - 4.1. Pomoći | 254.000,00  kuna | 253.825,00 kuna | 99,93 % |
|  |  | **UKUPNO** | **254.000,00 kuna** | **253.825,00 kuna** | **99,93 %** |

**4. Groblja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED.**  **BROJ** | **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **IZVOR**  **FINANCIRANJA** | **Planirano (kn)** | **Ostvareno (kn)** | **Realizacija (%)** |
| **1.** | Uređenje groblja | - 7.1. Namjenski primici od zaduživanja | 611.000,00  kuna | 511.477,04  kuna | 83,71 % |
|  |  | **UKUPNO** | **611.000,00**  **kuna** | **511.477,04 kuna** | **83,71 %** |

# REKAPITULACIJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Nerazvrstane ceste** | | **1.024.533,54** |  |
| **2. Građevine i uređaji javne namjene**  **3. Javna rasvjeta** | | **1.336.536,14**  **253.825,00** |  |
| **4. Groblje** |  | **511.477,04** |  |
| **SVEUKUPNO** |  | **3.126.371,72**  **kuna** | | |

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za građenje komunalne infrastrukture, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu u 2021. godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 4.1. Pomoći  2. 7.1. Namjenski primici od zaduživanja | 2.552.129,68 kn  574.242,04 kn |  |
| SVEUKUPNO | 3.126.371,72 kuna | | |

**Članak 2.**

II. PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM

OTPADOM U 2021. GODINI

**1. Odlaganje komunalnog otpada:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED.**  **BROJ** | **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **IZVOR**  **FINANCIRANJA** | **Planirano (kn)** | **Ostvareno (kn)** | **Realizacija (%)** |
| **1.** | Izgradnja reciklažnog dvorišta | - 4.1. Pomoći | 2.687.000,00  kuna | 2.677.163,23  kuna | 99,63 % |
| **UKUPNO** | | | **2.687.000,00**  **kuna** | **2.677.163,23**  **kuna** | **99,63 %** |

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavu opreme za odlaganje komunalnog otpada u 2021. godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1. Pomoći EU sredstva | 2.677.163,23 kn |  |
|  |  |  |
| SVEUKUPNO | 2.677.163,23 kuna | | |

SVEUKUPNO GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021. GODINI

1. **Građenje komunalne infrastrukture u 2021. godini**

3.126.371,72 kuna

1. Građenje građevina za gospodarenje komunalnim

**otpadom u 2021. godini** 2.677.163,23 kuna

**SVEUKUPNO: 5.803.534,95 kuna**

**PREDSJEDNIK**

**OPĆINSKOG VIJEĆA:**

**Tomo Đaković**