Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 18. Statuta Općine Babina Greda („Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije“ 11 /09, 04/13, 03/14,01/18, 13/18, 27/18-pročišćeni tekst, 21A/19, 03/20 i 04/21), Općinsko vijeće Općine Babina Greda na svojoj 09. sjednici održanoj dana 01. travnja 2022.g. donosi

ODLUKU

O REALIZACIJI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U 2021.g.

OPĆINE BABINA GREDA

Članak 1.

Prihvaća se realizacija Plana razvojnih programa u 2021.g. za Općinu Babina Greda.

Sastavni dio ove Odluke je Izvršenje Plana razvojnih programa u 2021.g.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Službenom vjesniku Vukovarsko – srijemske županije.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomo Đaković

KLASA: 022-01/22-01/2

UBROJ: 2196-7-01-22-1

Babina Greda, 01. travnja 2022. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Općina Babina Greda** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. GODINU** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BROJ** |  |  |  |  |  |
| **KONTA** |  |  | **INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA** |  |  |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** |  |  | **PLAN 2021** | **IZVRŠENJE 2021** |
| **CILJ 1. KONKURENTNO GOSPODARSTVO** | **Mjera 1.3.2. Jačanje infrastrukture u kulturi, turizmu i sportu** |  | **K100417 Infrastruktura u sportu** | **190.000,00** | **184.050,63** |
|  | ***IZVOR 4.1. Pomoći*** | **190.000,00** | **184.050,63** |
| 42 | Ograda na igralištu | 190.000,00 | 184.050,63 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mjera 3.1.1. Izgradanja/ modernizacija komunalne infrastrukture** |  | **K100309 Dodatna ulaganja na građevinski m objektima** | **330.000,00** | **323.331,88** |
|  | ***IZVOR 4.1. Pomoći*** | **330.000,00** | **323.331,88** |
| 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 330.000,00 | 323.331,88 |
|  |  |  |  |
|  | **K100413 Komunalna infrastruktura do zone** | **63.000,00** | **62.765,00** |
|  | ***IZVOR 7.1. Namjenski primici od zaduživanja*** | **63.000,00** | **62.765,00** |
| 42 | Ceste | 63.000,00 | 62.765,00 |
|  | **K100415 Projekt uređenja groblja** | **611.000,00** | **511.477,04** |
|  | ***IZVOR 7.1. Namjenski primici od zaduživanja*** | **611.000,00** | **511.477,04** |
| 42 | Građevinski objekti | 611.000,00 | 511.477,04 |
|  | **A100310 Reciklažno dvorište** | **2.687.000,00** | **2.677.163,23** |
|  | ***IZVOR 4.1. Pomoći*** | **2.687.000,00** | **2.677.163,23** |
| 42 | Reciklažno dvorište | 2.687.000,00 | 2.677.163,23 |
|  | **K100421 Rekonstrukcija cesta do reciklažnog dvorišta** | **2.687.000,00** | **961.768,54** |
|  | ***IZVOR 4.1. Pomoći*** | **2.687.000,00** | **961.768,54** |
| 42 | Ceste | 2.687.000,00 | 961.768,54 |
| **CILJ 2 . RAZVIJENE TEMELJNE USLUGE** | **Mjera 2.1.1. Stvaranje uvjeta za kvalitetan predškolski odgoj** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **K100104 Izgradnja dječjeg vrtića** | **530.000,00** | **529.153,63** |
|  | ***IZVOR 4.1. Pomoći*** | **530.000,00** | 529.153,63 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 530.000,00 | 529.153,63 |
|  |  |  |  |  |
| **Mjera 2.1.2. Poboljšanje uvjeta osnovnopkolskog obrazovanja** |  | **K100401 Sufinanciranje izgradnje sport. školske dvorane** | **372.000,00** | **300.000,00** |
|  | ***IZVOR 4.1. Pomoći*** | **372.000,00** | **300.000,00** |
| 36 | Kapitalne pomoći županijskim proračunima | 372.000,00 | 300.000,00 |
|  |  |  |  |
|  | **Mjera 3.1.4. Jačanje energetske infrastrukture** |  | **K100403 Rekonstrukcija niskonaponske mreže** | **254.000,00** | **253.825,00** |
|  | ***IZVOR 4.1. Pomoći*** | ***254.000,00*** | ***253.825,00*** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 254.000,00 | 253.825,00 |
|  |  |  | ***SVEUKUPNO:*** | ***5.037.000,00*** | ***5.803.534,95*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |