|  |
| --- |
|  |
| **REPUBLIKA HRVATSKA**  **VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA**  **OPĆINA BABINA GREDA**  **OPĆINSKO VIJEĆE** |

KLASA: 363-01/22-01/46

URBROJ: 2196-7-01-22-1

Babina Greda, 01. travnja 2022. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20), članka 18. Statuta Općine Babina Greda (“Sl. Vjesnik Vukovarsko -srijemske županije“ br. 11/09, 04/13, 03/14, 01/18, 13/18, 27/18-pročišćeni tekst, 21A/19 , 03/20 i 04/21), članka 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (“Sl. Vjesnik Vukovarsko – srijemska županija” br. 11/09, 01/18 i 04/21) Općinsko vijeće Općine Babina Greda na 09. sjednici održanoj dana 01. travnja 2022. godine donosi

**ODLUKU O REALIZACIJI**

**Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu**

I.

Donosi se Odluka o prihvaćanju realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED.**  **BROJ** | **NAZIV –**  **OPSEG I OPIS POSLOVA** | **IZVOR**  **FINANCIRANJA** | **Planirano (kn)** | **Ostvareno (kn)** | **Realizacija (%)** |
| **1.** | **Redovito čišćenje javnih površina (trgova, otvorenih odvodnih kanala, igrališta), održavanje sajmišta i održavanje groblja:**  - ručno čišćenje javne prometne površine kod zgrade općinske uprave - svakodnevno,  - redovito čišćenje zelenih javnih površina,  - košenje trave na javnim površinama ispred zgrade općinske uprave, oko spomenika, vodocrpilišta, parkirališta i sajmišta  -održavanje sajmišta,  -održavanje kanalske mreže,  -hortikulturno uređenje javnih površina.  - košenje groblja ,  - košenje i krčenje kanala oko groblja,  - sanacija divlje deponije na groblju,  - održavanje kapelice i ograde na groblju,  - uređivanje i popravak staza. | 4.1. Pomoći  6.1. Prihodi od nefinancijske imovine | 237.000,00  kuna | 189.691,26  kuna | 80,04 % |
| **2.** | **Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, parkirališta i poljskih puteva:**  - saniranje svih nerazvrstanih cesta u granicama građevinskog područja, a koji posao obuhvaća nabavku i ugradnju kamene sitneži prema potrebi, zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, te održavanje poljskih putova. | * 1. Opći prihodi i primici | 1.500.000,00  kuna | 1.473.327,09 kuna | 98,22 % |
| **3.** | **Održavanje javne rasvjete:**  - održavanje javne rasvjete (servis i oprema). | 4.1. Pomoći | 170.000,00  kuna | 192.543,75  kuna | 113,26 % |

III.

Ovaj Program stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik

Općinskog vijeća:

Tomo Đaković